- УКРАЇНА
          МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
        ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №301

| Від 15.12.2016 р. | 11 сесії | 7 скликання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження Програми

«Благоустрій міста Могилева-Подільського на 2017 рік”

Керуючись ст.ст. 26, 59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про відходи» від 05.03.1998 р., Законом України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р., Законом України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005р., -

міська рада ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму «Благоустрій міста Могилева-Подільського на 2017 рік», що додається.

- Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Бохонець В.П.) забезпечувати виконання Програми.

- Фінансовому управлінню міської ради (Дейнега  Н.Д.) забезпечити фінансування даної Програми в межах бюджетних призначень.

- Рішення 4 сесії міської ради 7 скликання від 10.12.2016р. №37 «Про затвердження Програми «Благоустрій міста Могилева - Подільського на 2016 рік» зняти з контролю з 01.01.2017 р.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В. та на постійну комісію міської ради з питань підприємницької діяльності, транспорту, прав споживачів та житлово-комунального господарства (Гріцина Є.С.).

Міський голова 				  	П. Бровко

Додаток

до рішення 11сесії

міської ради 7 скликання

від 15.12.2016р. № 301

ПРОГРАМА

«Благоустрій міста Могилева-Подільського на 2017 рік»

1. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

- п. 1 ст. 27, п.6, 7, ст. 30 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р.;

- Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р.;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

2. Мета Програми:

- забезпечити утримання в належному стані міської вулично-дорожньої мережі: ремонт та експлуатація доріг, тротуарів, оснащення вулиць засобами безпеки дорожнього руху, покращення  освітлення вулиць;

- санітарне очищення вулиць в літній та зимовий періоди;

- вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття з вулиць міста і на цій основі покращення санітарного стану міста;

- організація та здійснення належного утримання об’єктів  природоохоронного, історико-культурного та іншого призначення, малих архітектурних форм, місць відпочинку для населення;

- утримання міських зелених насаджень та інше.

3. Виконавці Програми:

- управління житлово-комунального господарства міської ради;

- підрядні дорожні та будівельні організації;

- підприємства та організації різних форм власності, згідно укладених договорів на виконання робіт та послуг.

4. Основні шляхи і засоби виконання Програми:

управління житлово-комунального господарства міської ради, яке діє згідно Положення, виступає замовником на виконання робіт та послуг по благоустрою міста, утриманню об’єктів благоустрою міста.

При цьому є обов’язкове фінансування коштів з місцевого бюджету та надходження коштів з інших цільових фондів, створених при міському фінансовому управлінні.

Планується, при можливості, залучати кошти з обласного та державного бюджетів.

5. Основні Програмні заходи:

- послуги з поточного ремонту та утримання доріг;

- санітарне очищення території міста;

- послуги з обслуговування та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення;

- послуги з озеленення  міста;

- інші роботи та послуги по утриманню об’єктів благоустрою міста.

6. Фінансування Програми: для реалізації Програми «Благоустрій міста Могилева-Подільського на 2017 рік» необхідно передбачити кошти місцевого бюджету на 2017 рік в сумі  6 755 000 грн., при можливості залучати кошти обласного та державного бюджетів.

Послуги з поточного ремонту та утримання доріг –  1 314 341,0  грн.,

в тому числі:

1. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі  – 1 118 125,0 грн, а саме:

- ремонт доріг – 2935  кв.м, вартістю – 851 150,0 грн.;

- профілювання насипного покриття доріг з додаванням матеріалу –  7045 кв.м, вартістю – 246 575,0 грн.;

- профілювання насипного покриття доріг без додавання матеріалу – 5100 кв.м, вартістю -  20 400,0 грн..

2.Утримання доріг –   196 216,0  грн., а саме:

- влаштування дорожньої розмітки:

горизонтальна (повздовжня) –  20 км, вартістю –  98 000,0 грн.;

горизонтальна (поперечна) –  2000 м.кв, вартістю – 98 216,0 грн..

Санітарне очищення території міста –  3 460 659,0   грн.

1. Послуги з видалення твердих відходів – 1 253 219,0  грн

1.1. Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів:

підбирання  та перевезення побутових відходів і міського сміття  (бюджетний маршрут), ліквідація стихійних  сміттєзвалищ - 1 253 219,0 грн..

2. Послуги щодо очищування, інші – 2 207 440,0 грн.:

2.1. Прибирання вулиць та громадських місць: підмітання, очищування та вивезення вуличного змету, снігу, наносів;

санітарне оброблення: поливання вулиць водою, посипання сіллю, піском тощо –                                                                                                               грн.

- замітання вулиць вручну                                             -    1 496 362,0 грн.;

- вивезення вуличного змету трактором

з навантаженням вручну                                              -   496 304,0 грн.;

- поливання вулиць водою                                             -   24 830,0  грн.;

- прибирання снігу з вивезенням                                   -   77 837,0  грн.;

- посипання сіллю, піском тощо                                    -   85 162,0  грн.;

- чищення доріг від грунтових наносів                         -    26 945,0  грн..

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (мережі зовнішнього освітлення міста)  – 1 120 000,0 грн.

- Послуги з поточного ремонту                                       - 300 000,0 грн.;

- Послуги з технічного обслуговування (утримання)   - 120 000,0 грн.;

3.	Оплата за електричну енергію                                      - 700 000,0 грн..

Послуги з озеленення міста – 400 000,0 грн.

1. Утримання зелених насаджень                                      -  400 000,0 грн..

Інші роботи та послуги - 460 000,0 грн.

1. Земельний податок 	                                                      - 10 000 грн.

2. Придбання 			                                            - 195 000,0 грн.

3. Інші роботи та послуги (ремонт та утримання)            - 255 000,0 грн.

в т.ч.:

-  пам’ятники, меморіальні дошки                                     - 45 000,0  грн.

-  кладовища                                                                         - 35 000,0  грн.

-  огородження (турнікети)                                                 - 40 000,0  грн.

-  мережі дощової каналізації                                             - 45 000,0  грн.

-  дорожні знаки                                                                   - 25 000,0  грн.

-  малі архітектурні форми                                                  - 25 000,0  грн.

-  інші непередбачувані роботи та послуги                       - 40 000,0  грн..

7. Очікувані результати реалізації Програми:

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

- створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

- впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання;

- підвищення ефективності функціонування підприємства із питань благоустрою та санітарного очищення.

Секретар міської ради                                                              М. Гоцуляк

Додаток

до Програми «Благоустрій

міста Могилева-Подільського

на 2017 рік»

Могилів-Подільська міська рада

Паспорт

міської цільової програми

- Назва: Програма «Благоустрій міста Могилева-Подільського на 2017 рік».

- Підстава для розроблення: Керуючись ст.ст. 26, 27, 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення виконання і своєчасного фінансування робіт та послуг по благоустрою міста Могилева-Подільського в 2017 році.

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р.

Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

- Розробник - Управління житлово-комунального господарства міської ради.

- Замовник програми - Управління житлово-комунального господарства міської ради.

- Державні замовники: Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

- Співвиконавці: Управління житлово-комунального господарства міської ради,  підприємства, згідно укладених договорів на виконання робіт та послуг, підрядні дорожньо - будівельні організації, інші підприємства, організації, установи різних форм власності, фізичні особи.

- Мета:

- забезпечити утримання в належному стані вулично-дорожньої

мережі: ремонт та експлуатацію, оснащення засобами безпеки

дорожнього руху;

- забезпечити утримання мереж зовнішнього освітлення;

- вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових

відходів та сміття з вулиць міста і на цій основі покращення

санітарного стану міста;

- організація та здійснення належного утримання об’єктів

рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-

культурного та іншого призначення.

- Початок: 2017 рік, закінчення: 2017 рік.

- Етапи виконання: на протязі 2017 року.

- Загальні обсяги фінансування – 6 755 000,0 грн.

- Очікувані результати виконання:

Виконання Програми в повному обсязі значно покращить екологічну ситуацію в місті, поліпшить санітарний стан вулиць; удосконалиться технічний стан об’єктів вулично-дорожньої мережі та зовнішнього

освітлення, збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм на дорогах.

- Контроль за виконанням: Щомісячна звітність держказначейству,   щоквартальна звітність міськфінуправлінню, на сесіях міської ради по виконанню Програми.

Секретар міської ради                                                       М. Гоцуляк