- УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №465

| Від 11.07.2017р. | 15 сесії | 7 скликання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про внесення змін в рішення 49 сесії міської ради 6 скликання

від 19.02.2015 року № 1162 «Про розроблення генерального плану міста Могилева-Подільського Вінницької області та затвердження Програми розроблення містобудівної документації по місту Могилеву-Подільському Вінницької області на 2015-2016 роки»

Відповідно до п.42 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», -

міська рада ВИРІШИЛА:

- Внести зміни в рішення 49 сесії міської ради 6 скликання від 19.02.2015 року №1162 «Про розроблення генерального плану міста Могилева-Подільського Вінницької області та затвердження Програми розроблення містобудівної документації по місту Могилеву-Подільському Вінницької області на 2015-2016 роки», а саме:

  - Продовжити термін дії Програми розроблення містобудівної документації по місту Могилеву-Подільському Вінницької області на 2015-2016 роки на 2017-2018 роки.

  - В назві та тексті рішення, а також додатку до рішення після слів «на 2015-2016 роки» доповнити словами «на 2017-2018 роки».

  - Пункт 2.3. додатку до рішення викласти в редакції, що додається.

  - Пункти 6, 7, 8 додатку до Програми розроблення містобудівної документації по місту Могилеву-Подільському Вінницької області на 2015-2016 роки викласти у наступній редакції:

«6. Терміни реалізації Програми: 2015-2018 роки.

7. Етапи виконання Програми:

1) 2015 рік – 288,28 тис. грн. – створення цифрових векторних топографічних планів в масштабах 1:5000 та 1:2000;

2) 2016-2017 роки – 666,0 тис.грн. – розроблення генерального плану міста, плану зонування території, оновлення топографічних планів територій з введенням в межі міста території площею 4,78 кв. км та уточненням нумерації будинків;

3) 2018 рік – 195 тис. грн. - коригування історико-архітектурного опорного плану та експертиза містобудівної документації.

8. Загальні обсяги фінансування:1149,28 тис. грн.».

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови (Гоцуляка М.В.) та на постійну комісію з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики (Якубовська Л.О.).

Міський голова				        	           	   П. Бровко

Додаток

до рішення 15 сесії

міської ради 7 скликання

від 11.07.2017 року №465

Орієнтовний кошторис робіт

з розроблення містобудівної документації

Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації включає наступні роботи:

| № | Види робіт з розробки містобудівної документації та топографічної основи | Обсяг коштів необхідних на виконання робіт, тис. грн. | У тому числі по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Дешифрування, створення цифрових векторних топографічних планів в масштабах 1:5000 та 1:2000 | 288,28 | 288,28 |  |  |  |
| 2. | Генеральний план території | 370 |  | - | 370 |  |
| 3. | Розробка плану зонування території | 100 |  | - | 100 |  |
| 4. | Коригування історико-архітектурного опорного плану | 80 |  |  |  | 80 |
| 5. | Експертиза містобудівної документації | 115 |  |  |  | 115 |
| 6. | Оновлення топографічних планів територій з введенням в межі міста території площею 4,78 кв. км та уточненням нумерації будинків | 196 |  | - | 196 |  |
| Всього: |  | 1149,28 | 288,28 | - | 666 | 195 |

Секретар міської ради                                                            	М. Гоцуляк