- УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №889

| Від 16.07.2019р. | 38 сесії | 7 скликання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження Програми децентралізації системи

теплопостачання «119-го» та «Заводського»

житлових масивів міста Могилева-Подільського

# З метою недопущення дестабілізації, для забезпечення стабільної життєдіяльності міста, надання послуг з опалення мешканцям міста, закладам, установам, організаціям та іншим суб’єктам господарювання, в зв’язку із масовим (більше 70% від загальної кількості споживачів централізованого опалення) відключенням квартир від централізованої системи опалення, що призвело до технологічного розбалансування системи централізованого теплопостачання та внутрішньобудинкових систем опалення багатоквартирних житлових будинків, беручи до уваги ризики можливого не включення котелень комунального підприємства «Теплоенергетик» в опалювальному сезоні 2019-2020 році через значну заборгованість за спожитий природний газ, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 08.12.2006р. №1687 «Про затвердження Порядку по об’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

# міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму децентралізації системи теплопостачання

«119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського,

згідно з додатком 1.

2. Затвердити визначені для проведення децентралізації системи

теплопостачання житлових масивів міста:

2.1. Перелік багатоквартирних житлових будинків, згідно з додатком 2;

2.2. Перелік підприємств, установ та організацій, інших об’єктів, згідно

з додатком 3.

3. Балансоутримувачам установ та організацій, мешканцям багатоквартирних

будинків, визначеним у додатках 2, 3 до цього рішення, забезпечити з

опалювального періоду 2019 - 2020 років об’єкти індивідуальним опаленням

із дотриманням встановлених законодавством України санітарних норм і

правил.

4. Забезпечити за рахунок міського бюджету індивідуальним опаленням

квартири, в яких мешкають соціально незахищені верстви населення із

урахуванням доходу їх сімей.

5. Затвердити Порядок обладнання квартир окремих категорій громадян

індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів,

згідно з додатком 4.

6. Затвердити склад та положення про Комісію з визначення права окремих

категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним опаленням за

рахунок бюджетних коштів, згідно з додатком 5.

7. Затвердити склад та положення про Міжвідомчу комісію з децентралізації

системи теплопостачання «119-го» та «Заводський» житлових масивів міста

Могилева-Подільського, згідно з додатком 6.

8. Міжвідомчій комісії з децентралізації системи теплопостачання

«119-го» та «Заводський» житлових масивів міста Могилева-Подільського

розробити та затвердити план заходів щодо реалізації Програми

децентралізації системи теплопостачання житлових масивів.

9. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Дейнега

Л.І.) спільно з МКП «Теплоенергетик» (Смеречинський А.В.) на підставі

даних державного реєстру осіб, які мають право на пільги та субсидії,

скласти списки малозабезпечених сімей та мешканців міста, які

користуються послугами централізованого опалення із переліку визначеного

п.2 цього рішення та надати їх на розгляд Міжвідомчій комісії з

децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводський»

житлових масивів міста Могилева-Подільського та Комісії з визначення

права окремих категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним

опаленням за рахунок бюджетних коштів.

10. Фінансово-економічному управлінню міської ради (Мостовик І.В.)

у встановленому порядку внести зміни до міського бюджету на 2019 рік

щодо фінансування Програми децентралізації системи теплопостачання

«119-го» та «Заводський» житлових масивів міста Могилева-Подільського.

11. КП «Теплоенергетик» (Смеречинський А.В.):

11.1. Повідомити споживачів послуг визначених у п.2 цього рішення про

необхідність забезпечити з опалювального періоду 2019–2020 років

об’єкти індивідуальним опаленням із дотриманням встановлених

законодавством України санітарних норм і правил;

11.2. Забезпечити організацію належним чином обладнаних місць для

здійснення прийому громадян та юридичних осіб з питань відключення від

мереж централізованого теплопостачання із подальшим встановленням

індивідуального опалення;

11.3. Оприлюднити інформацію про розташування місць прийому громадян

та режим їх роботи на інформаційних стендах та у засобах масової

інформації.

12. СО «Могилів-Подільські електричні мережі» (Кірілін Р.Г.):

12.1. Забезпечити безперебійне функціонування трансформаторних підстанцій внаслідок переходу багатоквартирних житлових будинків на індивідуальне електричне опалення.

12.2. Забезпечити проведення ремонту та модернізації магістральних, квартальних та будинкових електричних мереж будинків зазначених у додатку 2 цього рішення для забезпечення можливості встановлення індивідуального електричного опалення та його безперебійної роботи;

12.3. За заявами забезпечувати споживачів багатоквартирних будинків «119-го» та «Кіровського» житлових масивів, зазначених у додатку 2 цього рішення приладами диференційованого обліку електричної енергії;

12.4. Забезпечити протягом осінньо-зимового опалювального періоду 2019-2020 р.р. безперебійне електропостачання багатоквартирних будинків, які використовують електричну енергію для опалення.

13. Могилів-Подільська дільниця Жмеренського відділенню газового господарства ПАТ «Вінницягаз» (Бойко С.Д.):

13.1. Забезпечити належний технічний стан газових мереж та газорозподільчих пунктів для можливості проведення децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводський» житлових масивів міста Могилева-Подільського та встановлення газового опалення в квартирах мешканців багатоквартирних будинків, зазначених у додатку 2 до цього рішення;

13.2. Провести модернізацію магістральних, квартальних та внутрішньобудинкових мереж газопостачання об’єктів зазначених у додатках 2-3 до цього рішення для забезпечення можливості встановлення індивідуального опалення та його безперебійної роботи;

13.3. Забезпечити протягом осінньо-зимового опалювального періоду безперебійне газопостачання багатоквартирних будинків, які використовують природний газ для опалення.

14. МКП «Житлокомунгосп» (Гаврильченко Г.М.), головам ОСББ, кооперативів та керівникам інших управляючих компаній:

14.1. Забезпечити належний технічний стан внутрішньобудинкових електричних мереж та розподільчих «щитків», для забезпечення безперебійного споживання електричної енергії;

14.2. Забезпечити безперебійне функціонування внутрішньо будинкових електричних мереж протягом опалювальних періодів;

14.3. Забезпечити утеплення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж багатоквартирних будинків зазначених у додатку 1 цього рішення для запобігання їх перемерзання в осінньо-зимовий період;

14.4. Надавати споживачам будинків, зазначених у додатку 2 до цього рішення технічні умови на відключення від мереж централізованого теплопостачання та акти перевірки димовентканалів, для здійснення належного відключення від мереж централізованого теплопостачання із подальшим встановленням індивідуального опалення.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В. та на постійну комісію міської ради з питань підприємницької діяльності, транспорту, прав споживачів та житлово-комунального господарства

(Гріцина Є.С.).

# Міський голова 						   П. Бровко

Додаток 1

до рішення 38 сесії

міської ради 7 скликання

від 16.07.2019 року №889

ПРОГРАМА

децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського

Загальні положення

Програма децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського (далі – Програма) розроблена відповідно до ст.143 Конституції України, п.22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.13 Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про енергозбереження» та з урахуванням схеми теплопостачання міста.

У Програмі визначено аналіз поточного стану, мету та завдання, фінансове забезпечення, терміни реалізації, очікувані кінцеві результати її реалізації.

Програма передбачає помірну децентралізацію системи теплопостачання в місті за рахунок впровадження власних джерел для опалення об’єктів соціальної сфери та бюджетних установ, а також встановлення джерел індивідуального опалення у багатоквартирних будинках.

1. Паспорт Програми

| 1. | Назва програми | Програма децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення | - Конституція України, - Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про енергозбереження», інші нормативно-правові акти |
| 3. | Ініціатор розроблення Програми | Могилів-Подільська міська рада |
| 4. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми | МКП «Теплоенергетик», управління праці та соціального захисту населення міської ради |
| 6. | Відповідальні за виконання програмних заходів | Управління житлово-комунального господарства міської ради, МКП «Теплоенергетик», управління праці та соціального захисту населення міської ради |
| 7. | Мета Програми | Упровадження енергозберігаючих заходів, забезпечення споживачів якісним опаленням, скорочення споживання енергоносіїв у м. Могилеві-Подільському |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2019 рік |
| 9. | Етапи виконання | Програма виконується в один етап |
| 10. | Основні джерела фінансування заходів Програми | Кошти місцевого бюджету, інвестиційні кошти, кошти населення та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |

2. Склад проблеми та обґрунтовування необхідності її розв’язання

Централізоване теплозабезпечення міста здійснюється Могилів-Подільським міським комунальним підприємством «Теплоенергетик» з власних джерел теплопостачання.

МКП «Теплоенергетик» з власних джерел теплової енергії здійснює належне та безперебійне теплозабезпечення споживачів.

На даний час власниками квартир проводиться масове відключення від централізованого опалення та встановлення індивідуального (автономного) опалення. В окремих будинках частка відключених квартир сягає більш ніж 50% від загальної кількості. Мережі теплопостачання мають малі питомі навантаження Теплове навантаження на котельні зменшується, а довжина магістральних трубопроводів залишається незмінною, отже, частка втрат в кількості теплової енергії збільшується, що призводить до збитковості. Також наближення теплового навантаження котельних до мінімально допустимого спричиняє перевитрату паливно-енергетичних ресурсів та збільшення питомих норм їх витрат на виробництво теплоенергії.

З метою вирішення зазначеної проблеми, Програмою передбачено перехід на індивідуальні котельні для опалення об’єктів соціальної сфери та бюджетних установ, а також встановлення джерел індивідуального опалення у багатоквартирних будинках.

Підвищення енергоефективності в галузі теплопостачання є не тільки економічно доцільним кроком, але й необхідною умовою функціонування комунального господарства в частині забезпечення споживачів якісними послугами. З’явилося чимало технічних рішень для модернізації систем централізованого теплопостачання, накопичений великий позитивний досвід експлуатації різних видів систем автономного теплопостачання як альтернативних джерел до централізованого.

Таким чином, перехід на автономне (індивідуальне) теплопостачання споживачів дозволить підвищити якість послуг з опалення, досягти комфортних умов проживання громадян, економити енергоресурси, знизити витрати бюджетів різних рівнів на забезпечення житлового фонду та бюджетних установ паливно-енергетичними ресурсами тощо.

# 3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення споживачів якісним опаленням за рахунок відмови від систем централізованого теплопостачання, підвищення енергоефективності та скорочення споживання енергоносіїв у місті.

Головними завданнями реалізації Програми є:

- значне зниження вартості плати за опалення житла;

- підвищення якості послуг з опалення та досягнення комфортного рівня проживання громадян;

- зниження рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- зниження витрат бюджетів різних рівнів на забезпечення житлового фонду та бюджетних установ паливно-енергетичними ресурсами;

- перехід споживачів на автономне/індивідуальне теплопостачання;

- впровадження заходів з соціального захисту населення.

4. Шляхи та засоби реалізації Програми

Програмою передбачається оптимізація системи теплопостачання міста шляхом переведення абонентів на автономне/індивідуальне (поквартирне) опалення. Споживачам створюються умови для вільного вибору системи теплопостачання. Соціально незахищеним верствам населення індивідуальне опалення встановлюється за рахунок бюджетних коштів.

Згідно з заходами Програми, джерелом тепла в індивідуальній/автономній системі опалення квартири має бути газовий котел, електричний конвектор або інші види джерел опалення. Це найбільш оптимальні альтернативи централізованому опаленню. Незаперечною перевагою автономної/індивідуальної системи теплопостачання є можливість створення комфортних умов в окремому житловому приміщенні.

Електричне опалення є на сьогоднішній день одним з найпопулярніших видів автономного опалення. Це безшумна, гігієнічна й екологічно безпечна система опалення, що відповідає сучасним вимогам.

На об’єктах соціальної інфраструктури та бюджетної сфери для постачання теплової енергії за рахунок інвестиційних коштів, а також коштів з місцевого бюджету, передбачається встановлення економічних модульних газових котелень, або котельних на альтернативних видах палива.

Для досягнення додаткового ефекту від здійснення заходів реалізації Програми в подальшому будуть необхідно впроваджувати заходи з комплексної теплосанації, термомодернізації будівель, реконструкції інженерних мереж та інших заходів з підвищення енергоефективності.

5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

1. Для бюджетних установ та організацій головним завданням Програми є реконструкція мереж і систем теплопостачання на об’єктах соціально-культурної сфери міста, а також переведення цих споживачів на індивідуальні/автономні джерела опалення, що створює умови для економії паливно-енергетичних ресурсів та зменшення їх фактичного споживання до норм, існуючих у розвинених країнах.

2. Для населення завданням Програми є забезпечення якісним опаленням за рахунок індивідуальних (автономних) джерел теплопостачання.

Основні заходи та строки щодо реалізації Програми наведені

у таблиці:

| № з/п | Зміст заходу | Строк виконання | Відпові- дальний | Очікуваний результат | Джерело фінансу- вання | Орієнтов ний обсяг фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надання допомоги громадянам окремих категорій соціально незахищених верств населення | 2019р. | Управління ЖКГ | Теплозабез-печення квартир | Місцевий бюджет | 400,0 |
| 2. | Будівництво (реконструкція) котелень для опалення об’єктів бюджетної сфери та загального користування | 2019р. | Підприємства і організації | Забезпечення опаленням об’єктів загального користування | Кошті інвесторів | – |
| 3. | Улаштування опалення в квартирах багатоквартирних будинків, у тому числі індивідуального | 2019р. | ОСББ, ЖБК, власники квартир | Тепло-забезпечення квартир, зменшення використання енергоресурсів | Кошти мешканців | – |

## 6. Ресурсне забезпечення Програми

Реалізація Програми передбачається за рахунок:

- коштів місцевого бюджету;

- коштів інвесторів для здійснення заходів з влаштування автономних котелень для бюджетних установ;

- коштів населення;

- коштів кредитно-фінансових установ, кредитних спілок;

- інших коштів у відповідності до чинного законодавства України.

Заходи з реконструкції електричних потужностей при переводі на альтернативні джерела опалення бюджетних установ мають бути виконані за рахунок інвесторів, які будуть задіяні у оптимізації теплопостачання міста.

Виконання заходів з питань реконструкції зовнішніх електричних мереж та трансформаторних підстанцій районів та об’єктів, ремонту та модернізації магістральних, квартальних та будинкових електричних мереж будинків здійснюється СО «Могилів-Подільські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго».

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація впровадження та реалізації Програми і контроль за ходом її виконання покладається на управління житлово-комунального господарства міської ради, яке спільно з МКП «Теплоенергетик», управлінням праці та соціального захисту населення міської ради, відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому організовує інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення міста через друковані та електронні засоби масової інформації.

Оцінка реалізації Програми проводиться щорічно протягом терміну її дії.

## 8. Очікувані результати Програми, визначення її ефективності

Впровадженням Програми буде досягнуто:

- впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій за рахунок помірної децентралізації системи теплопостачання;

- зменшення споживання енергоносіїв (насамперед природного газу) та уникнення втрат теплової енергії при її транспортуванні;

- переведення будівель установ та організацій бюджетної сфери на автономні джерела теплопостачання;

- переведення мешканців багатоквартирних будинків на індивідуальні джерела опалення;

- підвищення надійності теплопостачання міста;

- досягнення максимального теплового комфорту у приміщеннях;

- економію фінансових ресурсів на ремонт і реконструкцію мереж централізованої системи теплопостачання;

- значне зниження вартості плати за опалення житла.

Головною перевагою автономних/індивідуальних систем опалення перед централізованим теплопостачанням є можливість оперативного реагування на зміну температурної обстановки, що може істотно знизити енерговитрати.

Поквартирне опалення дозволить придбати в особі кінцевих споживачів (власників житла) найбільш справних платників за комунальні послуги, значно скоротити і ліквідувати заборгованість за послуги житлово-комунального господарства в майбутній опалювальний сезон.

| Секретар міської ради М. Гоцуляк |  |  |
| --- | --- | --- |

Додаток 2

до рішення 38 сесії

міської ради 7 скликання

від 16.07.2019 року №889

ПЕРЕЛІК

багатоквартирних житлових будинків

| № з/п | Адреса: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назва вулиці | № будинку |
|  | Житловий масив «119-й» |  |
| 1. | Дністровська | 8 |
| 2. | Дністровська | 12 |
| 3. | Дністровська | 14 |
| 4. | проспект Незалежності | 275 |
| 5. | проспект Незалежності | 277 |
| 6. | проспект Незалежності | 283 |
| 7. | проспект Незалежності | 285 |
| 8. | проспект Незалежності | 287 |
| 9. | проспект Незалежності | 289 |
| 10. | проспект Незалежності | 299 |
| 11. | проспект Незалежності | 301 |
| 12. | проспект Незалежності | 303 |
| 13. | проспект Незалежності | 305 |
| 14. | проспект Незалежності | 307 |
|  | Житловий масив «Заводський» |  |
| 15. | Стависька | 48 |
| 16. | Стависька | 50 |
| 17. | Стависька | 52 |
| 18. | Стависька | 54 |
| 19. | Стависька | 56 |
| 20. | Стависька | 58 |
| 21. | Стависька | 63 |
| 22. | Стависька | 65 |
| 23. | Стависька | 69 |
| 24. | Стависька | 75 |
| 25. | Грецька | 1 |
| 26. | Грецька | 3 |
| 27. | Грецька | 4 |
| 28. | Грецька | 6 |
| 29. | Грецька | 7 |
| 30. | Грецька | 14 |
| 31. | Грецька | 16 |
| 32. | Грецька | 18 |
| 33. | Грецька | 20 |

Секретар міської ради                                                      М. Гоцуляк

Додаток 3

до рішення 38 сесії

міської ради 7 скликання

від 16.07.2019 року №889

ПЕРЕЛІК

установ та організацій

| № з/п | Споживач | Адреса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Навчально- виховний комплекс (дошкільний підрозділ №3) | просп. Незалежності, 291 |

Секретар міської ради                                                      М. Гоцуляк

Додаток 4

до рішення 38 сесії

міської ради 7 скликання

від 16.07.2019 року №889

ПОРЯДОК

обладнання квартир окремих категорій громадян індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів на соціальну норму житла

1. Цей Порядок визначає умови та механізм обладнання квартир окремих категорій громадян індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів, у зв’язку з припиненням централізованого теплопостачання споживачам «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського.

2. Право на обладнання квартир індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів (далі – Послуга) мають громадяни міста, які зареєстровані та проживають в багатоквартирних будинках за адресами зазначеними у додатку 2 до рішення, з числа осіб пільгової категорії населення та отримувачів субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців в розрахунку на одну особу не перевищує 4000,00 грн..

3. Обладнання квартир окремих категорій громадян індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів здійснюється шляхом встановлення (надання) необхідного обладнання, яке забезпечує обігрів площі житла, визначеної комісією з визначення права окремих категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів (далі  Комісія).

4. Для отримання Послуги особа повинна звернутись до визначених осіб які здійснюють прийом документів для оформлення індивідуального опалення із заявою за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

5. До заяви додаються наступні документи:

- копія паспорта громадянина України;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);

- копія документа, що підтверджує статус пільговика;

- довідка про склад сім’ї;

- довідка про доходи всіх зареєстрованих у житловому приміщені осіб за попередні шість місяців на дату звернення;

- довідка про відсутність (або наявність) заборгованості за послугу централізованого теплопостачання;

- копію договору про реструктуризацію заборгованості за послугу централізованого теплопостачання (у разі наявності заборгованості);

- копія технічного паспорта на квартиру;

- копія документа про право власності.

Якщо у складі сім’ї є не працевлаштовані особи працездатного віку, до заяви додається довідка міськрайонного центру зайнятості про перебування даної особи на обліку як такої, що шукає роботу.

6. Питання надання Послуги розглядається на засіданні Комісії.

7. Після розгляду документів на засіданні Комісії приймається рішення про надання (відмову у надані) Послуги.

8. На підставі рішення Комісії управління житлово-комунального господарства міської ради (далі – Замовник) організовує виконання робіт з обладнання квартир окремих категорій громадян індивідуальним опаленням, враховуючи вимоги чинного законодавства України.

9. Строки виконання робіт з обладнання квартири індивідуальним опаленням обумовлюються договором між Замовником та виконавцем робіт за узгодженням з власником житла.

10. Здача робіт підрядником та приймання їх замовником оформлюються актом.

11. Прийняття в експлуатацію обладнання після закінчення робіт проводиться в установленому законодавством порядку.

12. Підрядник несе відповідальність за недоліки і дефекти, виявлені 
в межах гарантійного строку, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок неправильної експлуатації об’єкта або форс-мажорних обставин.

Секретар міської ради                                                           М. Гоцуляк

Додаток до Порядку

ЗРАЗОК

Комісії з визначення права окремих категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним опаленням

_____________________________

П І Б заявника

_____________________________

адреса проживання заявника

_____________________________

статус

_____________________________

контактний номер телефону

ЗАЯВА

Прошу обладнати квартиру, в якій я зареєстрований (-на) та проживаю за адресою: м. Могилів-Подільський, _________________________ індивідуальним опаленням, у зв’язку з припиненням на постійній основі послуги централізованого теплопостачання.

До заяви додаю:

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________

«___» __________20____                                             __________________

дата                                                                                                  підпис

Заява-згода на використання персональних даних

Я,

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» для використання повноважень щодо надання адміністративних послуг, надаю згоду та дозвіл на зберігання, обробку, використання та поширення відповідно до вимог чинного законодавства моїх персональних даних, в тому числі, але не обмежуючись даних паспорта, дати та місця народження, місця проживання та адреси для листування, даних індивідуального податкового номера, та інших даних, які зазначені в моїй заяві та наданих документах. Передання зберігачем моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства державним органам, органам місцевого самоврядування може бути здійснено без моєї попередньої згоди та повідомлення мене про такі дії.

«___»___________20_____р.                                                      ____________________
      дата складання заяви                                                                              підпис

Секретар міської ради                                                                 М. Гоцуляк

Додаток 5

до рішення 38 сесії

міської ради 7 скликання

від 16.07.2019 року №889

СКЛАД КОМІСІЇ

з визначення права окремих категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів

| ГОЦУЛЯК Микола Володимирович | - в.о. першого заступника міського голови, секретар міської ради, голова комісії. |
| --- | --- |
| БОХОНЕЦЬ Володимир Петрович | - начальник управління житлово- комунального господарства, заступник комісії. |
| ДЕЙНЕГА Людмила Ігорівна | - начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради; |
| МОСТОВИК Володимир Петрович | - начальник відділу енергоефективних технологій та капітального будівництва управління житлово – комунального господарства міської ради; |
| ГРИМЧАК Олександр Іванович | - начальник виробничо-технічного відділу управління житлово – комунального господарства міської ради; |
| ПОКИМА Інна Олександрівна | - начальник юридичного відділу апарату міської ради та виконкому. |

Секретар міської ради                                                            М. Гоцуляк

Продовження додатку 5

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з визначення права окремих категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним опаленням

за рахунок бюджетних коштів

1. Загальні положення

1.1. Комісія з визначення права окремих категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним опаленням за рахунок бюджетних коштів (далі – Комісія) утворена з метою визначення права окремих категорій громадян на обладнання квартири індивідуальним опаленням за рахунок коштів міського бюджету.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3.  Комісія утворюється та припиняє свою діяльність на підставі рішення міської ради.

1.4. До складу Комісії входять, голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

2. Основні завдання Комісії

Основними завданнями Комісії є:

2.1. Розгляд поданих до Комісії заяв громадян міста про обладнання квартири індивідуальним опаленням та поданих ними пакетів документів.

2.2. Визначення права на обладнання квартири індивідуальним опаленням.

2.3. Прийняття рішення про обладнання квартири індивідуальним опаленням.

3. Організація діяльності Комісії

3.1. Комісію очолює в.о. першого заступника міського голови, секретар міської ради Гоцуляк М.В.. Голова Комісії має заступника.

3.2. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потребою.

3.3. Комісія проводить засідання в міру необхідності при наявності відповідних заяв, але не рідше ніж один раз на місяць.

3.4. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 загального складу Комісії.

3.5. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

3.6. Рішення Комісії, прийняті на засіданні, оформляються протоколом, який підписує голова або головуючий та секретар Комісії.

3.7. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до протоколу засідання Комісії.

3.8. Рішення комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

4. Прикінцеві положення

4.1. Голова, його заступник, секретар та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає дату, час і місце проведення її засідання, скликає засідання та головує на них, визначає перелік питань, що вносяться на засідання, та формує порядок денний засідання.

У разі відсутності на засіданні голови Комісії його повноваження виконує заступник.

4.3. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії та протоколів засідань забезпечує її секретар.

4.4. Впорядкування діяльності Комісії здійснює управління соціальної політики міської ради з урахуванням вимог Регламенту виконавчих органів Могилів-Подільської міської ради.

Секретар міської ради                                                                М. Гоцуляк

Додаток 6

до рішення 38 сесії

міської ради 7 скликання

від 16.07.2019 року №889

СКЛАД

міжвідомчої комісії з децентралізації системи теплопостачання

«119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського

| ГОЦУЛЯК Микола Володимирович | - в.о. першого заступника міського голови, секретар міської ради, голова комісії. |
| --- | --- |
| БОХОНЕЦЬ Володимир Петрович | - начальник управління житлово-комунального господарства, заступник комісії. |
| СМЕРЕЧИНСЬКИЙ Анатолій Вікторович | - директор МКП «Теплоенергетик»; |
| Гаврильченко Геннадій Миколайович | - дирктор МКП «Житлокомунгосп»; |
| КІРІЛІН Роман Григорович | - директом СО «Могилів-Подільські електричні мережі»; |
| БОЙКО Сергій Дмитрович | - начальник Могилів-Подільської дільниці Жмеренського відділення газового господарства ПАТ «Вінницягаз». |

Секретар міської ради                                                     М. Гоцуляк

Продовження додатку 6

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу комісію з децентралізації системи теплопостачання

«119-го» та «Заводського» житлових масивів

міста Могилева -Подільського

1. Загальні положення

  - Міжвідомча комісія з децентралізації системи теплопостачання

«119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського (далі – Комісія) утворена з метою здійснення координації процесу децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського.

  - Комісія утворюється та припиняє свою діяльність на підставі рішення міської ради.

  - Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими Законами України, нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

  - До складу Комісії входять, голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

2. Основні завдання Комісії

Основними завданнями Комісії є:

2.1. Розробка плану заходів щодо реалізації Програми децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського.

2.2. Координація впровадження плану заходів щодо реалізації Програми децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського.

2.3. Розробка рекомендацій виконавчим органам міської ради щодо децентралізації системи теплопостачання «119-го» та «Заводського» житлових масивів міста Могилева-Подільського та улаштування систем теплопостачання об’єктів, що належать до комунальної форми власності.

2.4. Вирішення оперативних та технічних питань стосовно улаштування систем теплопостачання багатоквартирних будинків, закладів освіти, установ та організацій.

2.5. Розгляд звернень балансоутримувачів об’єктів, визначених міською радою для децентралізації теплопостачання, з питань що належать до повноважень Комісії.

2.6. Підготовка пропозицій балансоутримувачам об’єктів, визначених міською радою для децентралізації теплопостачання щодо оптимального улаштування систем теплозабезпечення.

3. Організація діяльності Комісії

3.1. Комісію очолює в.о. першого заступника міського голови, секретар міської ради Гоцуляк М.В.. Голова Комісії має заступника.

3.2. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць.

3.3. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не менше половини загального складу Комісії.

3.4. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

3.5. Рішення Комісії, прийняті на засіданні, оформляються протоколом, який підписує голова або головуючий та секретар Комісії.

4. Прикінцеві положення

4.1. Голова, його заступник, секретар та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає дату, час і місце проведення її засідання, скликає засідання та головує на них, визначає перелік питань, що вносяться на засідання, та формує порядок денний засідання.

У разі відсутності на засіданні голови Комісії його повноваження виконує заступник.

4.3. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії та протоколів засідань забезпечує її секретар.

4.4. Впорядкування діяльності Комісії здійснює управління житлово-комунального господарства міської ради з урахуванням вимог Регламенту виконавчих органів Могилів-Подільської міської ради.

Секретар міської ради                                                         М. Гоцуляк