

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ №748**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від 16.06.2023р. | 32 сесії |  8 скликання |  |  |  |

**Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради**

**від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки у новій редакції»**

 Керуючись ст.ст. 23, 26, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 року №1239 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022р. №252», у зв’язку із збільшенням обсягів робіт та потреби в призначеннях на поточний 2023 рік, -

**міська рада ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції», а саме: додатки 1, 2, 3 до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки викласти у новій редакції згідно з додатками, що додаються.

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення 30 сесії міської ради

8 скликання від 23.02.2023 року №686 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції».

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О. та на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Трейбич Е.А.).

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток 1

 до рішення 32 сесії

 міської ради 8 скликання

 від 16.06.2023 року №748

 Додаток 1

до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції

**ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція)**

 ***тис. грн***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходів Програми** | **Всього витрат на виконання Програми** | **У тому числі по роках** |
| **2022р.** | **2023р.** | **2024р.** |
| Державний бюджет | 151580,0 | 0,0 | 0,0 | 151580,0 |
| Місцевий бюджет | 503652,6 | 7590,2 | 93620,5 | 402442,0 |
| Інші джерела | 36826,7 | 25970,8 | 10533,3 | 322,6 |
| **Всього:** | **692059,39** | **33560,97** | **104153,86** | **554344,56** |

 Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА

 Додаток 2

 до рішення 32 сесії

 міської ради 8 скликання

 від 16.06.2023 року №748

 Додаток 2

 до програми будівництва,

 реконструкції та капітального

 ремонту автомобільних доріг

 комунальної власності Могилів-

 Подільської міської територіальної

 громади на 2022-2024 роки у новій

 редакції

**РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування об’єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи** | **Найменування головного розпорядника бюджетних коштів та замовника будівельних робіт** | **Показники об’єкта у відповідних одиницях** | **Загальна вартість будівництва, тис. грн** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування по рокам, тис. грн** | **Очікуваний результат (*введення в експлуа-тацію*)** | **Приміт-ка** |
| **2022р.** | **2023р.** | **2024р.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дошкільного навчального закладу №2 «Гармонія» по вулиціСтавиській 67 та до багатоквартирного житлового будинку №6 по вулиці Грецькій у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 831 м2 | 1862,3  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 831 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 1862,3  | 0,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт благоустрою навпроти будинку №65 по вул. Ставиській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 999,42 м2 | 1473,10 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,42 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 2,70 | 1470,40 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по проспекту Героїв (від вулиці Вокзальна до вулиці Ринкова) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,3 км/20800 м2 | 58240,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 40468,0  | 1,3 км/20800 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 300,0  | 17472,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Дністровській (від проспекту Незалежності, 128 "п" до багатоквартирного житлового будинку буд. №62) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 9175 м2 | 22937,5  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 9175 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 233,5  | 22704,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8 Березня (від буд. №2 до вул. Шолом Алейхема) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,320 км/3150 м2 | 12445,3  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,320 км/3150 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 12445,3  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом Алейхема ум. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,180 км/810 м2 | 4092,6  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,180 км/810 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 4092,6  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт організації дорожнього руху на перехресті вулиць Стависька-Ринкова у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | влаштування пішохідних переходів і світлофорів(4 світло-фори) | 3200,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | влаштування пішохідних переходів і світлофорів (4 світлофори) |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 0,0  | 3200,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельників у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,5 км/896 м2 | 2150,4  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,5 км/896 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 50,0  | 1777,8  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 322,6  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ігоря Римара та Сергія Ковриги у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,02 км/5100 м2 | 8160,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,02 км/5100 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 100,0  | 8060,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонтдорожнього покриття по вул. М. Гудзія (Строкача) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,637 км/2990 м2 | 5382,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,637 км/2990 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 100,0  | 5282,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Полтавському у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,36 км/2325 м2 | 4185,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,36 км/2325 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 100,0  | 4085,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Б.Хмельницького у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,42 км/1840 м2 | 2580,2  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,42 км/1840 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 2580,2  | 0,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Текстильній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,206 км/2173 м2 | 2456,7  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,206 км/2173 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 2456,7  | 0,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Грушевського (від буд. 37 до буд. 146) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,418 км/6847 м2 | 8644,6  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,418 км/6847 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 8644,6  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фізкультурній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,556 км/2614 м2 | 5280,3  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,556 км/2614 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 120,0  | 5160,3  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Буянова у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,321 км/1091 м2 | 2203,8  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,321 км/1091 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 60,0  | 2143,8  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Старицького у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,585 км/2340 м2 | 4726,8  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,585 км/2340 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 120,0  | 4606,8  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по І пров. Шевченка у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,718 км/3303 м2 | 6672,1  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,718 км/3303 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 200,0  | 6472,1  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Острівській (від буд. №356 до ПК11+00) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,2 км/12952 м2 | 36265,6  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,2 км/12952 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 150,0  | 36115,6  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Реконструкція вулично-дорожньої мережі на Соборній площі (від вул. Стависька до буд. №2) у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 5038 м2 | 15026,6  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 6187,4  | 5038 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 0,0  | 8839,2  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Ставиській (від буд. №22 до буд. №38) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 5412 м2 | 10261,4  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 7183,0  | 5412 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 0,0  | 3078,4  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. І. Франка у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,448 км/5562 м2 | 15573,6  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 10901,5  | 0,448 км/5562 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 0,0  | 4672,1  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Полтавській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,553 км/17352 м2 | 48585,6  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 33738,1  | 1,553 км/17352 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 388,3  | 0,0  | 14459,2  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Грецькій (від вулиці Полтавська до буд. №3) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,441 км/ 6700 м2 | 18760,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 12922,0  | 0,441 км/ 6700 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 300,0  | 5538,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Шаргородській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2,34 км/20489 м2 | 57400,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 40180,0  | 2,34 км/20489 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 0,0  | 17220,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Устима Кармелюка у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,798 км/5904 м2 | 16531,2  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,798 км/5904 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 300,0  | 16231,2  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Василя Стуса у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,673 км/4374 м2 | 12247,2  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,673 км/4374 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 300,0  | 11947,2  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Тропініна у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,768 км/4761 м2 | 13330,8  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,768 км/4761 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 300,0  | 13030,8  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградній в с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,7 км/2450 м2 | 4428,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,7 км/2450 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 4428,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,9 км/6650 м2 | 8200,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,9 км/6650 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 20,0  | 8180,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Подільській в с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,96 км/3360 м2 | 6876,1  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,96 км/3360 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 20,0  | 6856,1  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,125 км/550 м2 | 2563,5  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,125 км/550 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 2563,5  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізничній в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,3 км/1150 м2 | 3584,9  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,3 км/1150 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 3584,9  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Джерельній (бувша вул.Комсомольська) в с. НеміїМогилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,24 км/1260 м2 | 2772,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,24 км/1260 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 37,6  | 2734,4  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нижній Зарічній у с. Карпівці Могилів-Подільського району Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2,2 км/7700 м2 | 7294,4  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,2 км/7700 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 7294,4  | 0,0  |
| Інші джерела | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного (зовнішнього) освітлення по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецька) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 40 св. точок | 3000,0  | Державний бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 40 св. точок |   |
| Місцевий бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Інші джерела | 3000,0  | 0,0  | 0,0  |
|  | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Ставиській(від буд. №42 до вулиці Грецька) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 3330 м2 | 7170,8  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3330 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 7170,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ставиській(від буд. №42 до вулиці Грецька) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 9620 м2 | 26333,4  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9620 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 15800,0 | 10533,3 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічній (від вулиці Ракова Шийка до буд. №54) та вулиці Карпівської (від буд. №101 до вулиці Нижня Зарічна с. Карпівка) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільськоїміської ради | 2,3 км/8000 м2 | 12021,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 км/8000 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 12021,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Верхній Зарічній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,28 км/6400 м2 | 14080,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,28 км/6400 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 13960,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садовій у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,495 км/2970 м2 | 5999,4  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,495 км/2970 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 5879,4 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Карпівській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2,19 км/14235 м2 | 31317,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,19 км/14235 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 31197,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Верхня Карпівська у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,175 км/8636 м2 | 18999,2  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,175 км/8636 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 18699,2 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Б. Хмельницького (від буд. №21 до ІІ провулку Верхнього Вокзального) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,3км/960 м2 | 2112,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 км/960 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 2062,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці ВерхнійВокзальній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,035 км/8146 м2 | 20365,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,035 км/8146 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 20065,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по І провулку Верхньому Вокзальному у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,304 км/1216 м2 | 2456,3  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,304 км/1216 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 2406,3 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по ІІ провулку Верхньому Вокзальному у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,515 км/1892 м2 | 3821,8  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,515 км/1892 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 3771,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по ІІІ провулку Верхньому Вокзальному у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,65 км/2080 м2 | 4201,6  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,65 км/2080 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 4151,6 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Є. Завойського (від буд. №60 до буд. №236) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,4 км/4500 м2 | 8181,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 км/4500 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 200,0 | 7981,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Сагайдачного у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,4 км/1578 м2 | 3187,6  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 км/1578 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 3067,6 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по І провулку Коцюбинського у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,587 км/4460 м2 | 11150,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,587 км/4460 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 200,0 | 10950,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по ІІ провулку Коцюбинського у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,187 км/645 м2 | 1302,9  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,187 км/645 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 1252,9 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Виноградному у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,25км/1250 м2 | 2525,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25км/1250 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 2475,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишневій у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2,6 км/9184 м2 | 18551,7  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 км/9184 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 200,0 | 18351,7 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по І провулку Шаргородському у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,212 км/742 м2 | 1498,8  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,212 км/742 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 60,0 | 1438,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по ІІ провулку Шаргородському у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області  | Управління житлово-комунального господарстваМогилів-Подільської міської ради | 0,18 км/580 м2 | 1171,6  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,18 км/580 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 60,0 | 1111,6 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по ІІІ провулку Шаргородському у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,20 км/700 м2 | 1414,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20 км/700 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 60,0 | 1354,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Спортивній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2,227 км/9200 м2 | 18584,0  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,227 км/9200 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 100,0 | 18484,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонтдорожнього покриття по 2-му Озаринецькому тупику у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,170 км/855 м2 | 1539,36 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,170 км/855 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 1489,36 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Молодіжній в селищі Сонячне Могилів-Подільського району Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,5 км/3750м2 | 6000,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 км/3750м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 5950,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Річковій (від буд. №1 до буд. №54 та від буд. №62 до буд. №92) в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2,27 км/9058 м2 | 14492,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,27 км/9058 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 14492,8 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Б.Хмельницького (від буд. №68 до буд. №58, від буд. №22 до буд. №54 та №48 і від буд. №20 до буд. №46) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,7 км/2230,4 м2 | 3568,64 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 км/2230,4 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 3518,64 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Франка у м. Могилеві-Подільському Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,56 км/2060 м2 | 3949,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,56 км/2060 м2 |   |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 35,0 | 3914,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всього показники Програми:**  |  |  | **692059,39** |  | **33560,97** | **104153,86** | **554344,56** |  |  |

 Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА

 Додаток 3

 до рішення 32 сесії

 міської ради 8 скликання

 від 16.06.2023 року №748

 Додаток 3

 до програми будівництва,

 реконструкції та капітального

 ремонту автомобільних доріг

 комунальної власності Могилів -

 Подільської міської територіальної

 громади на 2022-2024 роки у новій

 редакції

**ПАСПОРТ**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення Програми** | Могилів-Подільська міська рада  |
|  |  |  |
| **2.** | **Нормативно-правові документи** | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», «Про дорожній рух»  |
|  |  |  |
| **3.** | **Розробник Програми** | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |
|  |  |  |
| **4.** | **Відповідальні виконавці Програми** | Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради  |
|  |  |  |
| **5.** | **Учасники Програми** | Могилів-Подільська міська рада, управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності |
|  |  |  |
| **6.** | **Термін реалізації Програми** | 2022-2024 роки |
|  |  |  |
| **7.** | **Джерела фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| **8.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн)** | **692059,39**  |
| **8.1.** | у тому числі по роках, (тис. грн): |
| **Роки** | **Усього** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** |
| 2022 | 33560,97 | 0,00 | 7590,15 | 25970,82 |
| 2023 | 104153,86 | 0,00 | 93620,51 | 10533,34 |
| 2024 | 554344,56 | 151580,05 | 402441,96 | 322,56 |
|
| **Усього:** | **692059,39**  | **151580,05**  | **503652,62**  | **36826,72**  |

 **9. Очікувані результати виконання:**

 Програма спрямована на створення сприятливих умов проживання

населення та підвищення її життєвого рівня.

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів

 загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них

 ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг та вулиць в населених пунктах

 громади;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що

 виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та

 технологій;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

- удосконалення системи управління автомобільними дорогами;

- залучення інших джерел фінансування на будівництво та капітальний ремонт

 та реконструкцію автомобільних доріг.

 **10. Контроль за виконанням:**

 Програма є інструментом планування і координації дій її учасників.

 Щорічно, в першому кварталі року, наступному за звітним, інформація про хід реалізації Програми заслуховується на черговій сесії міської ради.

Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА