МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 18.04.2018р. | № 100-р | м. Могилів-Подільський |
| --- | --- | --- |

Про розгортання , проведення

попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК

Керуючись ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,та відповідно до закону України « Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК),

1.  Створити комісію для розгортання, проведення робіт з попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ робочого місця державного кадастрового реєстратора АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі:

Голова комісії :    -      Начальник відділу надання

адміністративних послуг                                Л.Живилко

Секретар комісії:   -     Адміністратор відділу надання                Л.Політанська

адміністративних послуг

Члени комісії :        -    Державний реєстратор відділу

надання адміністративних послуг                  Я.Грудецький

- Державний реєстратор надання

адміністративних послуг                                О.Ставнічук

2.  Голові комісії забезпечити проведення робіт з:

- розгортання  КСЗІ ТРМ  СК в термін з 10.04. 2018 по13.04.2018;

- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 10.04. 2018 по 13.04.2018;

- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ  СК в термін з 11.04. 2018 по 13.04.2018;

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 16.04.2018;

- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 16.04.2018;

- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 17.04.2018;

- акту категоріювання приміщення типового робочого місця сторон.корис. АС ДЗК в термін до 16.04. 2018;

- акту обстеження середовищ функціонування кадастрових реєстраторів працівників органів ДЗК в термін до 16.04.2018  р;

- акту завершення робіт зі створення КСЗІ кадастрових реєстраторів та працівників органів ДЗК в термін до 16.04. 2018р.

4.Начальнику відділу (центру) надання адміністративних послуг міської ради ( Л.Живилко) забезпечити неухильне виконання вимог Положення «Про службу захисту інформації в автоматизованій системі Державного земельного кадастру» затвердженого Наказом Держгеокадастру № 130 від 19.05.2016р.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.

Міський голова                                                      П.Бровко

Вик.Живилко Л.