УКРАЇНА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| Від 14.06.2022 р. | м. Могилів-Подільський | № 132-р |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Могилів - Подільської  міської територіальної громади  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Відповідно до  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  наказу  начальника  Вінницької обласної  військової адміністрації  С. Борзова   від  30.05.2022р. №452  « Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років»:

1. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери  громади   до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років /згідно додатку №1/.

2. Затвердити склад міської  комісії  з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери   громади  до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років  та його стабільного проходження  /згідно додатку №2/.

3. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери   громади:

- взяти під особистий  контроль виконання плану заходів та, відповідно до встановлених термінів, інформувати про виконання виконком міської ради;

- про підготовку до осінньо-зимового періоду  2022-2023 років звітувати в управління житлово-комунального господарства міської ради станом на 10 та 20  число кожного місяця до остаточного виконання запланованих заходів (не пізніше  10 жовтня 2022 р.).

4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради забезпечити узагальнення наданої інформації та подальше інформування в  Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації  і  Управління дорожнього господарства обласної  військової  адміністрації щомісяця, станом на 10 та 20 числа.

5.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від  01.06.2021р.  №152-р  «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 років».

6. Дане розпорядження   розмістити на офіційному сайті міської ради.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова				                    ГЕННАДІЙ  ГЛУХМАНЮК

- Додаток № 1

- до   розпорядження

- міського голови

- від 14.06.2022р.   № 132-р

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери Могилів - Подільської  міської територіальної громади

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду (в тому числі гуртожитків), паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства громади протягом осінньо-зимового періоду 2021-2022 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексний план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі, управління освіти,відділ культури і туризму, КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р | До 15 червня 2022 року |
| 2. | Створити міську комісію для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, до складу яких включити представників управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області | Виконком міської ради | До 15 червня 2022 року |
| 3. | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років на засіданнях міської комісії та виконкому міської ради з визначенням заходів, які потребують вирішення. | Виконком міської ради | До 30 серпня 2022 року |
| 4. | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; перевірка справності димових те вентиляційних каналів; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, приведення теплових та гідравлічних втрат відповідно до вимог нормативно-технічної документації; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; забезпечити справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; забезпечити постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти,відділ культури і туризму, КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р.,керівники підприємств житлово-комунального господарства, старости | До 30 серпня 2022 року |
| 5. | Продовжити роботу щодо переведення газових котелень(котлів) бюджетних закладів та підприємств комунальної теплоенергетики на альтернативні та поновлювальні джерела енергії | Виконком м.р., управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти, МКП «Теплоенергетик» | До 1 жовтня 2022 року |
| 6. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. | Виконком м.р., управління освіти, відділ культури і туризму, КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентр первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 1 жовтня 2022 року |
| 7. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду та їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницький області , відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 р. № 620/378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 р. №1310/16001. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі, управління освіти,відділ культури і туризму | До 01 жовтня 2022 року |
| 8. | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади; через засоби масової інформації посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпечного використання газу в побуті. | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 30 вересня 2022 року |
| 9. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з отвалами та інших спеціальних машин і механізмів), відкачующої та зварювальної техніки, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, не залежно від форми власності та відомчої належності. | Управління житлово-комунального господарства м.р., міські комунальні підприємства, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 жовтня 2022 року |
| 10. | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями, різних форм власності та відомчої приналежності питання щодо безоплатної передачі філії ДП «Вінницький облавтодор» автодорожньої техніки для очистки доріг загального користування на період несприятливих погодних умов | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р. | До 02 листопада 2022 року |
| 11. | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 02 листопада 2022 року |
| 12. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипочних матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., міські комунальні підприємства, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 листопада 2022 року |
| 13. | Спільно з власниками (балансоутримувачами) житлового фонду організувати роботу щодо: забезпечення вільного доступу працівників газового господарства в підвальні приміщення для перевірки їх загазованості; утримання дворових та внутрішньобудинкових систем газопостачання в належному технічному стані, проведення їх фарбування та своєчасного ремонту; укладання угод із спеціалізованими газовими службами на технічне обслуговування систем газопостачання багатоповерхових житлових будинків, газифікованих природним газом; забезпечення вільного доступу працівників газового господарства для проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків (квартир). | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 01 жовтня 2022 року |
| 14. | Розробити та узгодити в оперативному порядку оперативні плани спільних дій спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 вересня 2022 року |
| 15. | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства) | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | Протягом опалювального періоду |
| 16. | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 жовтня 2022 року |
| 17. | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду по будинковими приладами обліку холодної води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100 % показників. | Управління житлово-комунального господарства м.р. МКП «Водоканал», МКП «Теплоенергетик» | До 30 вересня 2022 року |
| 18. | Активізувати роботу з оптимізації та планування теплопостачання, розроблення та реалізації схем теплопостачання міст та інших населених пунктів, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 01 жовтня 2022 року |
| 19. | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2022 року |
| 20. | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2022–2023 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 28 серпня 2022 року |
| 21. | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання, посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Підприємства житлово-комунального господарства міста. | До 30 вересня 2022 року |
| 22. | Вжити заходів щодо погодження підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до наказу Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 р. №112 «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2002 року за №878/7166. | МКП «Теплоенергетик», МКП «Водоканал» | До 30 вересня 2022 року |
| 23. | Забезпечити безумовне виконання запланованих на 2022р. робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення міста | Виконком міської ради, МКП «Водоканал» | До 02 листопада 2022р. |
| 24. | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | Виконком міської ради | До 15 січня 2022 року |
| 25. | Забезпечити укладання підприємствами житлово-комунального господарства, соціальної сфери громади договорів на постачання природного газу та електроенергії відповідно до законів України «Про ринок природного газу» та «Про ринок електроенергії», необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022–2023 років | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КНП «Могилів-Подільска ОЛІЛ», КУ «Мог-Под міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 30 вересня 2022 року |
| 26. | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо їх погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату поточної заробітної плати. | Підприємства житлово-комунальної галузі | До 28 серпня 2022 року |
| 27. | Розробити та затвердити Антикризовий план реагування на випадок припинення газопостачання | Виконком міської ради | До 27 червня 2022 року |
| 28. | Вжити заходів щодо висвітлення у місцевих засобах масової інформації питання стану підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому | Протягом серпня – листопада 2022 року |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                         В. ВЕРБОВИЙ

Додаток  №  2

до   розпорядження

міського голови

від    14.06. 2022 р.   № 132-р

С К Л А Д

міської  комісії  з підготовки підприємств

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного

комплексу та об’єктів соціальної сфери  Могилів - Подільської  міської територіальної громади   до роботи в

умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023  років

та його стабільного проходження.

Голова комісії:

1. Безмещук Петро Олександрович  –  перший заступник міського голови,

голова оперативного штабу;

Члени комісії:

2. Стратійчук Ігор Павлович  – начальник управління житлово-комунального  господарства міської ради,заступник голови                                                                  оперативного штабу;

3.Смеречинський Анатолій Вікторович – директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик»

4. Виходець Павло Костянтинович              -   директор   Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Водоканал»;

5. Смеречинський Анатолій Вікторович  -  в.о. директора Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Житловокомунгосп»;

6. Поцелуйко Олег  Володимирович -  директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств»;

7. Чорнодолюк Юрій Іванович   –       начальник  управління з питань надзвичайних

ситуацій, цивільного захисту  населення,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

8. Дейнега Людмила Вікторівна  –  начальник  управління праці та соціального

захисту населення. міської ради;

9. Череватова Наталя Павлівна    – головний лікар КУ «Мог-Под міськцентру   первинної     медико-санітарної  допомоги ;

10. Миколюк Василь Васильович -   головний лікар КУ Мог-Под окружна

лікарня інтенсивного лікування;

11. Кучерук Олексій Григорович   - начальник управління освіти міської ради;

12. Служалюк Ольга Вікторівна   -  начальник управління культури та

інформаційної діяльності  міської ради;

13. Пустовіт Галина Анатоліївна – староста с. Грушка, Пилипи, Садки, Вільне,

Сл-Шлишковецька, Шлишківці;

14. Дудник Лариса Андріївна       -  староста с. Бронниця,Григорівка, Нова

Григорівка, Криштофіївка, Оленівка;

15. Рекунова Ніна Ігорівна           - староста с. Яруга, Івонівка, Садківці, Суботівка;

16. Петрик Петро Іванович          -  староста с. Озаринці;

17. Чичірко Олександр Іванович  -  староста с. Сказинці, Воєводчинці, Коштуля;

18. Віннічук Олександр Сергійович –  староста с. Немія;

19. Тодорчук Наталія Василівна -     староста с. Серебрія;

20. Олійник Тетяна Василівна      -   староста с. Карпівка;

21. Уваров  Максим Михайлович   –  директор  «Могилів-Подільські  ЕМ»

(за згодою);

22. Блах Микола Леонідович  -         фахівець з адміністративної діяльності  Могилів-Подільської дільниці Жмеринського відділення АТ «Вінницягаз» (за згодою);

23. Василічишен Віктор Васильович –   завідувач Могилів-Подільського сектору Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України   у Вінницькій області (за згодою);

24. Черніцький Сергій Миколайович - державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України   у Вінницькій області (за згодою);

Секретар   комісії:

25. Гримчак Олександр Іванович -  начальник виробничо-технічного відділу

управління житлово-комунального господарства

Могилів-Подільської міської ради.

Керуючий справами виконкому м.р.                                   В. ВЕРБОВИЙ